2 ram

3RAM

4RAM

5 ram

6ram

7 RAM

8 RAM

9Ram

10RAM

11RAM

12RAM

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

SOFTWARE

ANÁLISI DE RIESGO Y PLAN DE MITIGACIÓN

DOCENTE:

ING. JULIO ROBERTO SANTILLAN CASTILLO

ESTUDIANTE:

JOSÉ LUIS GUAMÁN -7174

APLICACIONES INFORMÁTICAS II

8VO, SOFTWARE “A”

cursas

MATERIA:

CURSO:

04/11/2024

Análisis de Riesgos y Plan de Mitigación

1. Riesgos Técnicos

- Riesgo: Sobrecarga en el uso de Firebase Realtime Database

  - Descripción: Con múltiples conductores y usuarios, las lecturas y escrituras simultáneas pueden exceder los límites gratuitos de Firebase, incrementando los costos operativos o afectando el rendimiento.

  - Mitigación: Optimizar la estructura de datos en Firebase para reducir el número de lecturas/escrituras. Implementar un sistema de caché para minimizar el uso de Firebase, como almacenar datos locales cuando sea posible y actualizar Firebase solo cuando haya cambios importantes.

- Riesgo: Problemas de Sincronización de Datos en Tiempo Real

  - Descripción: Los datos de ubicación y estado entre usuarios y conductores deben estar siempre sincronizados. Desajustes o latencia pueden llevar a inconsistencias en la app.

  - Mitigación: Usar transacciones y asegurarse de que las conexiones de Firebase se cierren correctamente. Implementar un sistema de "confirmación" entre la aplicación de usuario y la de conductor para verificar que la información está actualizada.

- Riesgo: Dependencia de la Conectividad a Internet

  - Descripción: La aplicación necesita conexión constante para actualizaciones en tiempo real, lo que puede ser un problema en zonas con baja cobertura.

  - Mitigación: Implementar funcionalidad offline donde sea posible, y diseñar mensajes para indicar al usuario cuando la conectividad está baja o fuera de línea. Probar en distintas redes para mejorar la tolerancia de errores.

2. Riesgos de Desarrollo

- Riesgo: Limitaciones en Conocimiento Técnico y Recursos

  - Descripción: Al desarrollar como estudiante, podrías enfrentar limitaciones técnicas o falta de experiencia en ciertas áreas, lo cual puede retrasar el proyecto.

  - Mitigación: Aprovechar recursos gratuitos en línea y cursos específicos para Flutter, Firebase y Angular. Considerar la asesoría de un mentor o profesional en caso de problemas críticos.

- Riesgo: Problemas en la Escalabilidad de la Aplicación

  - Descripción: Con el crecimiento de usuarios, la arquitectura actual puede no soportar el tráfico, generando problemas de rendimiento.

  - Mitigación: Diseñar la app pensando en escalabilidad desde el principio. Utilizar Firebase Cloud Functions para distribuir carga y anticipar planes de escalado en Firebase en caso de crecimiento en el número de usuarios.

3. Riesgos Financieros

- Riesgo: Aumento en los Costos de Firebase

  - Descripción: Al exceder el uso gratuito, los costos de Firebase pueden aumentar, especialmente en el caso de aumento en usuarios o conductores.

  - Mitigación: Establecer un monitoreo de uso de Firebase y un presupuesto mensual. En caso de crecimiento, evaluar la migración de servicios hacia soluciones de bajo costo o implementar un modelo de monetización para cubrir estos costos.

- Riesgo: Falta de Generación de Ingresos Iniciales

  - Descripción: Como aplicación de lanzamiento reciente, puede no haber ingresos en las primeras etapas, generando una carga financiera.

  - Mitigación: Mantener los costos operativos mínimos y aplicar estrategias de marketing gratuitas o de bajo costo. Cuando la app esté en una fase más madura, implementar un modelo de monetización (por ejemplo, comisiones por cada viaje).

4. Riesgos de Seguridad y Privacidad

- Riesgo: Exposición a Brechas de Seguridad

  - Descripción: La aplicación manejará datos sensibles de ubicación en tiempo real, por lo que cualquier vulnerabilidad podría poner en riesgo la privacidad de los usuarios.

  - Mitigación: Implementar autenticación segura con Firebase y utilizar HTTPS para todas las conexiones de red. Utilizar Firebase Realtime Database Rules para proteger los datos, permitiendo solo acceso autorizado y según roles (cliente, conductor, administrador).

- Riesgo: Problemas de Protección de Datos Personales

  - Descripción: De acuerdo con las leyes de protección de datos, el almacenamiento de información personal debe cumplir con ciertas normativas.

  - Mitigación: Limitar el almacenamiento de datos personales a solo lo necesario y aplicar medidas de seguridad como cifrado en el almacenamiento de datos sensibles. Además, proporcionar una política de privacidad clara y notificar a los usuarios sobre el uso de sus datos.