2 ram

3RAM

4RAM

5 ram

6ram

7 RAM

8 RAM

9Ram

10RAM

11RAM

12RAM

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

SOFTWARE

DEFINICIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PILA DE PRODUCTO DEL PROYECTO

DOCENTE:

ING. JULIO ROBERTO SANTILLAN CASTILLO

ESTUDIANTE:

JOSÉ LUIS GUAMÁN -7174

APLICACIONES INFORMÁTICAS II

8VO, SOFTWARE “A”

cursas

MATERIA:

CURSO:

19/11/2024

Repositorio: https://github.com/areascript22/Project-Indriver/tree/main/documentation/Product%20Backlog

Escala de prioridad.

- Muy alto.

- Alto.

- Medio.

- Bajo.

Historias de Usuario.

| Historias de usuario #001: Registro e inicio de sesión de Pasajeros (RF-01) |  |
| --- | --- |
| Como Pasajero, quiero registrarme en la aplicación usando mi correo electrónico y contraseña, para poder acceder y usar el servicio. |  |
| Validación: - El Pasajero puede iniciar sesión utilizando el número de celular. - El pasajero debe un código SMS en su celular. - El pasajero puede proporcionar el SMS para corroborar que se sea su numero de celular. - Si es la primera vez que el pasajero utiliza la app se le desplegara una pantalla para proporcionar sus datos como nombre e imagen de perfil. - Si el usuario inicia la app pero tiene datos registrado se le redirigirá directamente a la pagina de inicio. | Valor: Prioridad: 1 Estimación: 7 h |

| Historias de usuario #002: Registro de Conductores (RF-02) |  |
| --- | --- |
| Como administrador, quiero iniciar sesión usando mi correo electrónico y registrar conductores en la aplicación, para que el conductor pueda acceder y usar el servicio. |  |
| Validación: - El administrador puede iniciar sesión usando su correo y contraseña. - El administrador puede recuperar su contraseña en caso de olvidarla. - El administrador puede elegir la opción de registrar conductor en la app Administrado, la cual contendrá un formulario para ingresar todos los datos del conductor. - El conductor debe recibir un enlace en su correo electrónico para establecer su contraseña. - El enlace de establecimiento de contraseña esta disponible durante 6 horas. - La cuenta del conductor debe estar registrada en Firebase Authentication y los datos deben estar guardados en Firebase Firestore. | Valor: Prioridad: 1 Estimación: 7 h |

| Historias de usuario #003: Inicio de Sesión (Conductor) (RF-02) |  |
| --- | --- |
| Como Conductor registrado, quiero iniciar sesión con mi correo electrónico, para acceder a mi cuenta de forma segura. |  |
| Validación: - El Conductor puede iniciar sesión haciendo uso de su correo y contraseña previamente registradas por el administrador. - Las credenciales se validan antes de permitir el acceso. - El conductor puede recuperar o cambiar su contraseña si así lo desea utilizando su correo electrónico. - El conductor recibe feedback de cada interacción que haga. - Para recuperar la contraseña se le enviara un enlace al correo electrónico del Conductor. - El conductor puede seleccionar la opción “Cerrar sesión” si así lo desea. - El conductor interactúa mediante una interfaz amigable. | Valor: Prioridad: 1 Estimación: 7 h |

| Historias de usuario #004: Gestión de Perfil (RF-04) |  |
| --- | --- |
| Como pasajero, quiero poder ver y editar mi perfil para mantener actualizada mi información personal. |  |
| Validación: - El sistema proporciona una vista previa sobre los datos del pasajero. - El sistema permite navegar a la pantalla de edición de datos, en donde el pasajero podrá editar su imagen de perfil, nombre, apellido y número de celular. - Los cambios se reflejan en Firebase Firestore. - Cada campo esta validado para evitar datos vacíos. - Para la imagen de perfil, el sistema permite seleccionar una imagen de la galería o tomarse una foto. | Valor: Prioridad: 2 Estimación: 5 h |

| Historias de usuario #005: Recuperación de Contraseña (RF-03) |  |
| --- | --- |
| Como usuario, quiero recuperar mi contraseña en caso de que la olvide, para poder restablecerla y acceder a mi cuenta. |  |
| Validación: - El usuario recibe un código de verificación por correo o teléfono. -  Puede restablecer su contraseña usando el código. | Valor: Prioridad: 2 Estimación: 6 h |

| Historias de usuario #006: Geolocalización en Tiempo Real (RF-05) |  |
| --- | --- |
| Como cliente, quiero ver la ubicación en tiempo real de mi conductor durante el viaje para saber su posición actual. |  |
| Validación: - La ubicación se actualiza cada pocos segundos. - Se muestra un mapa interactivo con la posición de ambos (cliente y conductor). | Valor: Prioridad: 1 Estimación: 14 h |

| Historias de usuario #007: Solicitud de Transporte (RF-06) |  |
| --- | --- |
| Como cliente, quiero poder solicitar un viaje indicando mi punto de partida y destino para que un conductor me lleve. |  |
| Validación: - El usuario puede seleccionar la dirección de origen y destino mediante el mapa interactivo. - La solicitud se envía a los conductores cercanos. | Valor: Prioridad: 1 Estimación: 15 h |

| Historias de usuario #008: Selección de Conductor (RF-07) |  |
| --- | --- |
| Como cliente, quiero poder seleccionar un conductor de una lista de opciones para elegir el que prefiera. |  |
| Validación: - La lista de conductores se muestra con los perfiles de cada conductor. - El sistema asigna el viaje al conductor seleccionado. | Valor: Prioridad: 2 Estimación: 8 h |

| Historias de usuario #009: Notificaciones en Tiempo Real (RF-08) |  |
| --- | --- |
| Como cliente o conductor, quiero recibir notificaciones en tiempo real sobre el estado de los viajes para estar al tanto de los cambios. |  |
| Validación: - Las notificaciones se envían para cada cambio de estado (el conductor ha aceptado el viaje, el conductor ha llegado, el cliente está en camino). | Valor: Prioridad: 1 Estimación: 11 h |

| Historias de usuario #010: Aceptación de Solicitud por el Conductor (RF-09) |  |
| --- | --- |
| Como conductor, quiero poder aceptar las solicitudes de viaje que me interesen para realizar viajes. |  |
| Validación: - El conductor puede ver una lista de solicitudes activas con el perfil de cada cliente. - El sistema notifica al cliente cuando un conductor acepta su solicitud. | Valor: Prioridad: 1 Estimación: 11 h |

| Historias de usuario #011: Calificación y Comentarios (RF-11) |  |
| --- | --- |
| Como cliente o conductor, quiero poder dejar una calificación y comentario al finalizar un viaje para compartir mi experiencia. |  |
| Validación: - El usuario puede calificar de 1 a 5 estrellas. - Los comentarios se almacenan junto con la calificación. | Valor: Prioridad: 3 Estimación: 7 h |

| Historias de usuario #012: Gestión de cuentas por el administrador (RF-15) |  |
| --- | --- |
| Como administrador, quiero poder crear, actualiza, eliminar cuentas de conductores. |  |
| Validación: - El administrador puede navegar a la sección de gestionar conductores. - El administrador puede visualizar todos los conductores registrados. - El administrador puede editar la información de cualquier conductor. - El administrador puede eliminar un conductor específico. - Los cambios se ven reflejados en la base de datos. - Los datos actualizados se reflejan en la aplicación del conductor. | Valor: Prioridad: 2 Estimación: 7 h |

| Historias de usuario #013: Generación de reportes (RF-16) |  |
| --- | --- |
| Como administrador, quiero poder consultar un reporte detallado de los viajes completados y calificaciones recibidas, para evaluar el desempeño de los conductores. |  |
| Validación: - El administrador puede navegar a la sección de generar reportes. - El administrador puede descargar el reporte en formato pdf. | Valor: Prioridad: 2 Estimación: 7 h |

Historias técnicas.

| Historia técnica #001: Integración con Firebase (RF-01, RF-02, RNF-02) |  |
| --- | --- |
| Como desarrollador, necesito integrar Firebase Authentication, Firebase Firestore y Firebase Storage para la autenticación y registro del Cliente. |  |
| Validación: - El SDK de Firebase esta correctamente instalado Flutter con todos los paquetes requeridos tanto en las aplicaciones del Pasajero como en el Conductor. - El SDK de Firebase esta correctamente instalado en Angular en la aplicación del Administrador. - En la plataforma de Firebase esta correctamente habilitados los servicios de Firestore, Realtime Database, Authentication. Además de la correcta creación de una cuenta en GCP (Google Cloud Platform) y la creación de una cuenta de facturación para poder usar servicio tanto de GCP como de Firebase. - Reglas de seguridad correctamente implementadas en todos los servicios habilitados en Firebase. - En la plataforma de Firebase se pueden ver 5 aplicaciones integradas: Conductor (Android y IOS), Pasajero (Android y IOS), Administrador (Web). | Valor: Prioridad: 1 Estimación: 14 h |

| Historia técnica #002: Actualización de Ubicación en Tiempo Real con Firebase Realtime Database (RF-05, RNF-01) |  |
| --- | --- |
| Como desarrollador, quiero implementar la actualización de la ubicación en tiempo real usando Firebase Realtime Database para proporcionar un seguimiento preciso. |  |
| Validación: - La posición tanto de cliente y conductor se actualiza en el mapa. - La actualización es visible en un mapa interactivo. | Valor: Prioridad: 1 Estimación: 17 h |

| Historia técnica #003: Compatibilidad del Sistema Operativo (RNF-03, RNF-04) |  |
| --- | --- |
| Como desarrollador, quiero optimizar la aplicación para ser compatible con múltiples versiones de iOS y Android. |  |
| Validación: - La aplicación funciona correctamente en dispositivos con diferentes versiones de SO. | Valor: Prioridad: 2 Estimación: 12 h |

| Historia técnica #004: Diseño de la base de datos (OR-01) |  |
| --- | --- |
| Como desarrollador, quiero diseñar la estructura de la base de datos para los Pasajeros, Conductores y Administrador, además de la estructura json para la comunicación en tiempo real. |  |
| Validación: - No deben existir campos duplicados. - Almacene los datos de los usuarios en una única colección (usuarios, pasajeros, admin) para lograr escalabilidad y simplicidad. - Implementar createdAt y updatedAt para rastrear cambios y ordenar registros. - Todas las claves deben estar entre comillas dobles (""). - Los pares clave-valor deben separarse con comas. - No se permiten comas finales. - ¿Los conductores pueden ver las solicitudes pendientes? - ¿Los pasajeros pueden ver a los conductores que aceptaron sus solicitudes? - ¿Hay alguna manera de hacer un seguimiento del estado de las solicitudes (por ejemplo, pendientes, aceptadas)? | Valor: Prioridad: 1 Estimación: 7 h |

| Historia técnica #005: Refactorización del código |  |
| --- | --- |
| Como desarrollador, quiero refactorizar el código una vez culminada con el proyecto para de esta manera garantizar un código fuente legible, mantenible, escalable y de calidad. |  |
| Validación: - Eliminación de código no utilizado o redundante. - El nombre de los archivos debe seguir la convención snake_case. El nombre de las clases debe seguir la convención PascalCase. El nombre de las variables debe seguir la convención camelCase. | Valor: Prioridad: 2 Estimación: 7 h |

| Historia técnica #006: Aprender mediante tutoriales |  |
| --- | --- |
| Como desarrollador, quiero dedicar tiempo a aprender tecnologías y frameworks específicos (Google map API, Firebase, Pasarelas de pago) a través de tutoriales, de modo que pueda implementar todas las funcionalidades de manera efectiva. |  |
| Validación: - Cursos identificados en plataformas como YouTube, Udemy, etc. En los siguientes temas: - Google Maps API. - Google Directions API. - Google Geolocation API. - Firebase Authentication. - Firebase Firestore. - Firebase Storage - Firebase Realtime Database. - Pasarelas de pago. - Flutter. - Angular. - El conocimiento adquirido debe ser aplicado en la implementación de cada funcionalidad del sistema. | Valor: Prioridad: 1 Estimación: 14 h |

Product backlog.

| Identificador de la historia. | Historia de usuario/ técnica | Horas | Sprint | Estado | Prioridad | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Historia técnica #001 | Integración con Firebase (RF-01, RF-02, RNF-02) | 14 h | 1 | Completado | 1 |  |
| Historia técnica #004 | Diseño de la base de datos (OR-01) | 7 h | 2 | Completado | 1 |  |
| Historias de usuario #002 | Registro de Conductores (RF-02) | 7 h | 2 | Completado | 1 |  |
| Historias de usuario #003 | Inicio de Sesión (Conductor) (RF-02) | 14 h | 3 | Completado | 1 |  |
| Historias de usuario #001 | Registro e inicio de sesión de Pasajeros (RF-01) | 5 h | 4 | Pendiente | 1 |  |
| Historias de usuario #004 | Gestión de Perfil (RF-04) | 4 h | 4 | Pendiente | 2 |  |
| Historias de usuario #012 | Gestión de cuentas por el administrador (RF-15) | 5h | 12 | Pendiente | 2 |  |
| Historia técnica #002 | Actualización de Ubicación en Tiempo Real con Firebase Realtime Database (RF-05, RNF-01) | 14 h | 5 | Pendiente | 1 |  |
| Historias de usuario #005 | Geolocalización en Tiempo Real (RF-05) | 14 h | 6 | Pendiente | 2 |  |
| Historias de usuario #006 | Solicitud de Transporte (RF-06) | 14 h | 7 | Pendiente | 1 |  |
| Historias de usuario #007 | Selección de Conductor (RF-07) | 8 h | 8 | Pendiente | 1 |  |
| Historias de usuario #008 | Notificaciones en Tiempo Real (RF-08) | 6 h | 8 | Pendiente | 2 |  |
| Historias de usuario #009 | Aceptación de Solicitud por el Conductor (RF-09) | 14 h | 9 | Pendiente | 1 |  |
| Historias de usuario #010 | Calificación y Comentarios (RF-11) | 7 h | 10 | Pendiente | 1 |  |
| Historias de usuario #002 | Registro de Conductores (RF-02) | 7 h | 10 | Pendiente | 1 |  |
| Historia técnica #003 | Compatibilidad del Ssitema Operativo (RNF-03, RNF-04) | 14 h | 11 | Pendiente | 2 |  |
| Historias de usuario #013 | Generación de reportes (RF-16) | 7h | 12 | Pendiente | 2 |  |

Comparación de tecnologías

Lenguaje de Programación

| Lenguaje | Dart | JavaScript | Kotlin | Elección Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pros | Optimizado para Flutter, rápido, fácil de depurar, soporte sólido para aplicaciones multiplataforma. | Amplia comunidad, versátil, soporte extensivo para bibliotecas y frameworks. | Específico para Android, gran rendimiento y herramientas avanzadas para Android. | Dart |
| Contras | Comunidad más pequeña, enfoque limitado fuera de Flutter. | Puede ser complicado para aplicaciones móviles, gestión de asincronía compleja. | Solo aplicable para Android, no es multiplataforma. | Comunidad en crecimiento. |
| Uso Ideal | Aplicaciones móviles multiplataforma con alto rendimiento. | Aplicaciones web, híbridas, o con interacción ligera. | Apps Android nativas. | Apps modernas multiplataforma. |

IDE/Editor

| IDE/Editor | Visual Studio Code | Android Studio | Xcode | Elección Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pros | Ligero, extensible, multiplataforma, ideal para desarrollo rápido. | Herramientas avanzadas para pruebas y depuración de Android. | Optimizado para desarrollo de apps iOS. | Visual Studio Code |
| Contras | Depuración limitada en simuladores complejos. | Requiere hardware potente, puede ser pesado. | Exclusivo para macOS, curva de aprendizaje inicial para usuarios no iOS. | Algunas funciones requieren extensiones adicionales. |
| Uso Ideal | Desarrollo ágil y multiplataforma. | Desarrollo de aplicaciones Android nativas. | Apps nativas para iOS. | Desarrollo de apps multiplataforma con Flutter. |

Framework para la App Móvil

| Framework | Flutter | React Native | Ionic | Elección Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pros | UI nativa, único código base, excelente rendimiento. | Amplia comunidad, buena compatibilidad con JS, compatible con librerías de terceros. | Compatible con web y móvil, fácil de implementar. | Flutter |
| Contras | Tamaño inicial grande, curva de aprendizaje inicial. | Depende de librerías externas para optimización de rendimiento. | Rendimiento inferior al nativo. | Curva de aprendizaje inicial. |
| Uso Ideal | Apps móviles de alto rendimiento con experiencia nativa. | Apps híbridas con funcionalidad estándar. | Apps ligeras, proyectos pequeños. | Apps móviles profesionales que requieran buen diseño y rendimiento. |

Framework para la App Web

| Framework | React | Angular | Vue.js | Elección Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pros | Popularidad global, fácil integración con bibliotecas de terceros, componentes reutilizables. | Escalabilidad, buenas prácticas integradas, soporte sólido de Google. | Ligero, fácil de aprender, curva de aprendizaje amigable. | Angular |
| Contras | Requiere configuración extra para backend. | Curva de aprendizaje empinada, requiere mayor conocimiento inicial. | Ecosistema más pequeño comparado con React y Angular. | Mayor tiempo para dominar características avanzadas. |
| Uso Ideal | Proyectos pequeños y medianos con componentes dinámicos. | Aplicaciones grandes y complejas con altos requisitos de escalabilidad. | Proyectos ligeros o con plazos de desarrollo cortos. | Apps escalables con gran cantidad de usuarios. |

Base de Datos

| Base de Datos | Firebase (Firestore) | Cassandra | MongoDB | Elección Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pros | Integración nativa con Flutter, escalabilidad en tiempo real, solución sin servidor. | Diseñada para ofrecer disponibilidad continua sin puntos únicos de falla. Esto la hace ideal para sistemas que necesitan operar 24/7. | Escalable, flexible, fácil de usar para datos no estructurados. | Firebase (Firestore) |
| Contras | Limitado para consultas relacionales complejas. | Requiere experiencia técnica para configurar y mantener correctamente. Las configuraciones incorrectas pueden afectar el rendimiento y la disponibilidad. | No ideal para datos altamente estructurados. | Limitaciones en migración de datos. |
| Uso Ideal | Aplicaciones con datos en tiempo real y necesidades de sincronización instantánea. | Servicios de registro de actividades, aplicaciones IoT, y sistemas de monitoreo que generan datos continuamente. | Aplicaciones con alto volumen de datos y necesidades de escalabilidad horizontal. | Aplicaciones móviles modernas y multiplataforma. |

Razones para la elección final

Dart: Diseñado específicamente para Flutter, lo que asegura la mejor compatibilidad y rendimiento para aplicaciones móviles multiplataforma.

Flutter: Proporciona un desarrollo rápido con un diseño visual atractivo y un excelente rendimiento nativo.

Angular: Es especialmente útil para proyectos empresariales o aplicaciones que requieren una arquitectura robusta, una gran cantidad de funcionalidades integradas y un enfoque modular y limpio.

Firebase: Ofrece sincronización en tiempo real, escalabilidad, y una fácil integración con Flutter, perfecto para aplicaciones de transporte como la tuya.

Visual Studio Code: Ligero, multiplataforma, y extensible, ideal para desarrolladores que trabajan con Flutter.